INSERIR O TIMBRE DA PREFEITURA

	1. PLANO DE TRABALHO SISCONV Nº: 002026

	2. VINCULADO A EMENDA: (     ) SIM      (     ) NÃO

	3. DADOS DA PROPONENTE

	Nome da Proponente: 

	CNPJ: 

	Endereço:

	Bairro:
	CEP: 

	Telefone: 

	E-mail da Prefeitura: 

	Cidade:
	UF: Amazonas

	4. DADOS DO PREFEITO

	Nome:
	Cargo: Prefeito

	Nº do RG:
	Órgão Expedidor:
	Nº do CPF: 

	Endereço: 

	Bairro:
	CEP:

	Telefone:
	E-mail: Pessoal válido para o exercício

	Cidade:
	UF: Amazonas

	5. DADOS BANCÁRIOS DA PROPONENTE

	Banco
	Agência
	Conta Corrente
	Praça de Pagamento

	
	
	
	

	6. DADOS DO FISCAL RESPONSÁVEL DA PREFEITURA

	Nome:

	Nº do RG:
	Órgão Expedidor:
	Nº do CPF: 

	Endereço: 

	Bairro:
	CEP:

	Telefone:
	E-mail: 

	Cidade:
	UF: Amazonas

	7. ENDEREÇO DA LOCALIZAÇÃO DA OBRA

	Endereço: 

	Bairro:
	CEP:

	Cidade:
	UF: Amazonas

	Coordenadas Geográficas: 





8. TÍTULO DO PROJETO
8. TÍTULO DO PROJETO:



Resumo do programa do objeto. 
Ex1: Construção da Quadra Poliesportiva, no Município de ____________/AM.

Ex2: Reforma da Escola Estadual e/ou Quadra Poliesportiva, no Município de ____________/AM.
9. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO
8. TÍTULO DO PROJETO:



Resumo do programa, descrevendo o que será executado, qual(ais) escola(s) envolvida(s) e com seu endereço completo e indicar o nº da Emenda Parlamentar e nome do(a) Deputado(a) (quando for o caso) e informar o número do Plano de Trabalho nº 00_____ - SISCONV/SEFAZ.

ATENÇÃO: Em caso de Emenda Parlamentar, favor antes da elaboração do Plano de Trabalho verificar os seguintes itens do espelho da Emenda: Programa de Trabalho, Natureza de Despesa, Região, Município e a descrição do objeto da emenda.

Ex1: Construção da Quadra Poliesportiva localizada ______________, CEP: __________, no Município de ___________/AM, em atendimento a Emenda Parlamentar n° ____/2026 de autoria do(a) Deputado(a)  ___________ (em caso de Emenda) , referente ao Plano de Trabalho nº 00_____ - SISCONV/SEFAZ.


10. PERÍODO DE VIGÊNCIA
8. TÍTULO DO PROJETO:



10.1. Início: A partir da assinatura do Termo de Convênio.
10.2. Término: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.
10.3. Prorrogação: Caso a execução do Convênio não finalize no prazo acima, a PREFEITURA deverá oficiar à CONCEDENTE, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias antes do término da vigência do Convênio, solicitando a prorrogação do termo devidamente justificada e enviada por meio dos sistemas SIGED e SISCONV.
10.4. Alteração: A PREFEITURA deverá informar ao Gestor de Convênio indicado pela CONCEDENTE sobre qualquer proposta de alteração no andamento do Projeto que esteja em desacordo com o Plano de Trabalho aprovado, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias antes do término da vigência. Essa comunicação deve ser formalizada por meio dos sistemas SIGED e SISCONV para a análise e anuência da CONCEDENTE.

11. JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA
8. TÍTULO DO PROJETO:



Neste campo deve se apresentar as seguintes informações mínimas, como: 
· Justificar a importância do objeto, além de mencionar a(s) necessidade(s) da parceria, da razão, do motivo e listar o(s) problema(s), bem como inserir todas as informações que acharem pertinente a proposição. 	
· Em caso de construção e/ou ampliação de sala de aula: Deve constar o quantitativo dos estudantes atual atendidos pelo prédio e a perspectiva de atendimento futuro (em caso de construção e/ou ampliação de sala de aula)
· Em caso de reforma, mencionar o quantitativo de beneficiários com o objeto proposto.
· Informar Nível de Ensino em que os estudantes se encaixam, conforme espelho da Emenda apresentada à SEDUC.
· Deve-se responder às questões do porquê e para quê executar a construção e/ou reforma.
· Deve-se explicar a importância do projeto em ajudar a resolver um problema ou uma demanda específica do local em que será executado.

Ex.: A Reforma ou Construção da Escola Estadual ____________, localizada na ____________________, CEP: __________, no Município de _________/AM, em atendimento a Emenda Parlamentar n° ______/2026 de autoria do(a) Deputado(a) _____________(em caso de Emenda Parlamentar), se faz necessária uma vez que a demanda escolar precisa de um ambiente escolar adequado e a escola acima citada encontra em estado precário, com salas de aula deterioradas trazendo assim muito transtornos aos alunos como também aos professores, pois influência muito no desenvolvimento do estudos.
Considerando o exposto, a referida Escola Estadual _______________ necessita urgentemente de uma reforma nos seus espaços, a fim de melhorar toda a sua estrutura, melhorando o aspecto do ambiente escolar, proporcionando aos alunos um ambiente confortável e aconchegante.
Sendo assim, sabemos que isto é um objeto muito importante para o bem-estar dos estudantes, professores e demais profissionais, onde pode ser instrumento para facilitar o aprendizado, a socialização e a formação cultural, contribuindo para o desenvolvimento dos estudantes.
Entretanto, tal construção e/ou reforma irá beneficiar _______ (escrever por extenso o número de estudantes) estudantes do Ensino Fundamental/Médio (conforme espelho da Emenda apresentado a SEDUC) do referido Município, no qual irá manter ou criar um estabelecimento preparado para otimizar as suas finalidades, como educação, convivência, segurança e bem-estar. 
Podemos dizer que a Prefeitura de Municipal de ___________________ verificando a necessidade de se preservar a estrutura da Escola _______________, bem como promover melhor qualidade e oferecer para os alunos mais conforto, haja vista que a escola encontra-se danificada por fatores climáticos e por utilização de longos anos sem reforma, comprometendo o bem estar dos alunos e professores. Também não podemos de deixar de citar que essa indicação foi criada com base nas reivindicações da comunidade, dos alunos e dos servidores.
Portanto, com essa parceria iremos promover melhorias significativas para todos que necessitam utilizar esta escola.

	12 - ABRANGÊNCIA DO PROJETO

	Unidades a serem beneficiadas
Devem definir o endereço completo da obra (Rua/AV., Bairro, CEP, Cidade), informando o nome da escola beneficiada.

	Motivos referentes a escolha da localização do projeto

	Deve-se citar o motivo pelo qual o projeto será executado no local/cidade, devendo estar coerente com a justificativa apresentada no plano de trabalho.
Ex1 Construção: Temos conhecimentos que a implantação da nova unidade escolar, localizada na ______________________, CEP: ___________, no Município de __________/AM, terá possibilidade de ofertar _________ novas vagas de Ensino Fundamental/Médio para o Município, atendendo a demanda reprimida da Comunidade e/ou Bairro _______________.
Ex2 Reforma: Temos conhecimentos que o prédio da Escola Estadual _________________, localizada na ______________________, CEP: ___________, no Município de __________/AM, precisa constantemente de manutenção e reforma, tendo em vista que contribuem para melhorar as condições de trabalho dos servidores e aprendizagem dos alunos, além de atender à crescente demanda por vagas.


13. PLANEJAMENTO DAS AÇÕES
8. TÍTULO DO PROJETO:



As responsabilidades quanto a execução da Construção e/ou Reforma da Escola Estadual _____________, localizada ____________________, CEP: __________ e/ou Quadra Poliesportiva localizada ____________________, CEP: __________, no Município de ____________/AM, bem como da execução das atividades administrativas e operacionais serão pactuadas por meio de Termo de Convênio entre esta Prefeitura Municipal de ___________ e a Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar - SEDUC.
Nesse sentido, torna-se fundamental a importância de um planejamento em que se possa articular todas as ações, procedimentos e recursos necessários para este fim. Para o cumprimento do referido projeto, as etapas de execução das atividades terão a seguinte ordem de atuação:
[bookmark: _Hlk125638271]I - Fase Interna (Planejamento do Projeto).
II - Fase Externa (Execução do Contrato Administrativo).
III - Fase de Encerramento – Prestação de Contas.

I - FASE INTERNA - PLANEJAMENTO DO PROJETO

O planejamento do projeto envolverá a elaboração do documental necessário para a Licitação e Contratação de Empresa, seguindo o seguinte rito:
Exemplos:
· Reunião para a elaboração do Estudo Técnico Preliminar, Projeto Básico, Memorial descritivo, orçamento detalhado do custo global da obra e demais documentações para o Processo Licitatório ou Dispensa de licitação;
· Elaboração da Minuta do Edital (incluindo os anexos como o Termo de Referência e a Minuta do Contrato);
· Parecer Jurídico e Aprovação da Minuta do Edital; e,
· Publicação do Edital de licitação.
· Apresentação das propostas pelos licitantes;
· Julgamento das Propostas e Habilitação Jurídica, Técnica e Fiscal da Licitante;
· Abertura de prazo para recursos;
· Homologação da Licitação;
II - FASE EXTERNA - EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO

Após a toda a fase de identificação do problema, da demanda necessária pela Administração, e do planejamento da contratação, como a devida publicação do Edital Licitatório, ocorrerá o início da fase externa, que compõe as etapas abaixo:
Exemplos:
· Formalização do(s) Contrato(s) da(s) empresa(s) vencedora(s); e,
· Designação de equipe da Prefeitura para o acompanhamento da Obra (fiscalização);

A fase contratual é a execução prática do que foi planejado no processo de contratação. O encargo, definido no planejamento, é licitado e imputado ao fornecedor selecionado com a adjudicação da licitação e a assinatura do termo contratual. O contrato vai ser a relação entre o encargo e a remuneração do fornecedor. Este fornecedor, que foi o licitante que disputou de forma isonômica a fase externa da contratação, assume a obrigação planejada e descrita na fase interna do processo, cumprindo fielmente a descrição do encargo, juntamente com o que ele ofertou em sua proposta.
Exemplos:
· Emissão da Ordem de serviços;
· Execução do Contrato;
· Medição da execução do objeto;   
· Recebimento provisório e definitivo do Objeto.
· Liquidação da Despesa, Pagamento e Prestações de Contas parciais e/ou final.

Na etapa contratual, deverá haver todo o controle por parte da fiscalização Contratual das atividades, nas quais terão todo o seu desenvolvimento a partir de todas as ações já desenvolvidas através das ações abaixo:
· Projeto Básico da Obra - Resolução 27/2012-TCE/AM.
· Coordenadas Geográficas.
· Planilha Orçamentária - Resolução 27/2012-TCE-AM.
· Composição de Custo Unitário, Resolução 27/2012-TCE-AM.
· Memória de Cálculo - Resolução 27/2012-TCE-AM.
· Cronograma Físico-Financeiro - Resolução 27/2012-TCE-AM.
· Projetos Gráficos (Desenhos) - Resolução 27/2012-TCE-AM.
· Especificação Técnica - Resolução 27/2012-TCE-AM.
· Memorial Descritivo - Resolução 27/2012-TCE-AM.
· Licença Ambiental (em caso de construção e ampliação) – Lei n°. 17.928/12
· Projetos Arquitetônicos.
· Quadro de Composição do BDI.
· Relatório fotográfico do "ANTES" da obra com no mínimo 20 (vinte) fotos quando o objeto for de Reforma e/ou Ampliação.
· ART / RRT – Resolução n°. 27/2012-TCE-AM.
· Registro do Imóvel (quando for construção) - Resolução 12/12 TCE/AM, capítulo IV, Art. 6º, inciso VII, pág. 20) – Autenticado em Cartório.
· Termo de Recebimento Provisório.
· Termo de Recebimento Definitivo. 

III - FASE DE ENCERRAMENTO – PRESTAÇÃO DE CONTAS

O PROPONENTE fica ciente que deverá apresentar até 30 (trinta) dias após o prazo da vigência do Convênio, a Prestação de Contas à CONCEDENTE, conforme Art. 41 da Resolução nº 12/2012-TCE/AM.
Considerando o Art. 38 da Resolução nº 12/2012-TCE/AM, a PROPONENTE deverá apresentar à CONCEDENTE, os seguintes documentos:
· Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas ao órgão repassador dos recursos – Art. 38, alínea “a” da Resolução nº 12/2012-TCE/AM;
· Cópia do Registro de Emenda Parlamentar (quando for o caso);
· Justificativa de atraso ou situações que ocorreram – citando os motivos, devendo conter comprovação para fatos e/ou fundamentação legal para o ato, datado e assinado pelo Prefeito;
· Cópia do Termo de Convênio assinado pelas partes envolvidas, acompanhado da Publicação do Diário Oficial do Estado;
· Cópia do Plano de Trabalho aprovado e devidamente assinado(a) pelo(a) Secretário(a) da SEDUC e o titular do Proponente;
·  Cópia da Nota de Empenho com indicação da dotação orçamentária e devidamente com as assinaturas dos responsáveis da Concedente;
· Cópia(s) do(s) Termo(s) de Aditivo(s) de Convênio, quando houver, no qual deverão estar assinado pelas partes envolvidas, acompanhado da Publicação no Diário Oficial do Estado, Plano de Trabalho aprovado e devidamente assinado(a) pelo(a) Secretário(a) da SEDUC e o Prefeito, e Nota de Empenho, devidamente assinada com indicação da dotação orçamentária, além das assinaturas dos responsáveis da Concedente;
· Cópia(s) da(s) Apostila(s), quando houver, devidamente assinado(a) pelo(a) Secretário(a) e Nota de Empenho, devidamente com as assinaturas dos responsáveis da Concedente;
· Apresentar toda documentação pessoal do Prefeito e da Prefeitura Municipal, porém em caso de haver nova eleição no decorrer da vigência do Convênio, atualizar via SISCONV e apresentar os novos documentos do Prefeito a SEDUC via SIGED;
· ANEXO I – Portal das Transferências Voluntárias – Resolução nº 12/20212-TCE/AM;
· ANEXO II - Relatório de Execução de Transferência Voluntária - Art. 38, alínea “b” da Resolução nº 12/2012-TCE/AM;
· ANEXO III – Relação dos Processos Licitatórios, Dispensas, Inexigibilidades ou das Cotações de Preços das empresas consultadas, identificando os números das licitações ou das cotações, objetos, vencedores e valores - Art. 38, alínea “c” da Resolução nº 12/2012-TCE/AM;
· ANEXO IV - Relação de Pagamentos Efetuados, mencionando-se o beneficiário, objeto, número do documento que autorizou o pagamento (cheque, ordem bancária, transferência eletrônica ou outra modalidade, em que fique identificada sua destinação) - Art. 38, alínea “d” da Resolução nº 12/2012-TCE/AM;
· Lista de Beneficiários, contendo no mínimo endereço, cpf e telefone - Art. 38, alínea "e” da Resolução nº 12/2012-TCE/AM;
· Relação dos Bens Adquiridos, Produzidos ou Confeccionados - Art. 38, alínea "k” da Resolução nº 12/2012-TCE/AM;
· Cópia autenticada do comprovante de publicação da Lei, referente à declaração de utilidade pública, para as entidades privadas, sem fins lucrativos, não integrantes da Administração Pública – Art. 38, alínea “h” da Resolução nº 12/2012-TCE/AM;
· Relatório de Execução Físico-Financeiro - Art. 27, inciso III da IN 08/2004-SCI; 
· Relação de Licitação; 
· Aviso de Licitação;
· Conciliação Bancária;
· Relação de Bens; 
· Relatório de Cumprimento do Objeto;
· Cópia do Termo de Abertura da Conta Específica;
· Extrato de movimentação da Conta Bancária específica do Convênio, inclusive com a demonstração dos rendimentos da aplicação financeira, caso haja – Art. 38, alínea "i" da Resolução nº 12/2012-TCE/AM;
· Relatório do Demonstrativo de Débitos do Tribunal de Contas da União – TCU, disponível no endereço: https://contas.tcu.gov.br/debito/Web/Debito/CalculoDeDebito.faces
· Registro de imagens, em meio impresso ou eletrônico, das obras e serviços de engenharia, caracterizando as fases: anterior ao início, de execução e de conclusão dos trabalhos, sobretudo para os casos de difícil mensuração – Art. 2, inciso II, alínea “i” da Resolução 27/20212-TCE/AM;
· Comprovar que a Administração Pública mantém em seu sítio oficial a relação das transferências voluntárias efetuadas - Art. 15, §1º da Resolução n° 12/2012-TCE/AM;
· Declaração de Guarda de Documentos Contábeis - Art. 38, alínea “m”, § 1º, c/c Art. 60 da Resolução n° 12/2012-TCE/AM;
· Originais dos documentos fiscais ou equivalentes, relativos às despesas efetuadas (empenhos, faturas, notas fiscais, recibos, comprovantes de transferências, etc.) os quais devem ser emitidos em nome do Convenente ou do executor, devidamente com referência ao título e número do ato de Transferência Voluntária - Art. 38, alínea “m” da Resolução n° 12/2012-TCE/AM; 
· Termo de Contrato (incluindo a planilha orçamentária contratada) ou outro instrumento firmado com terceiros, e respectivas publicações do extrato do contrato e aditivos pactuados - Art. 1º, I ao IV da Resolução n° 27/2012-TCE/AM;
· Planilhas de Medições - Resolução n° 27/2012-TCE/AM;
· ART ou RRT de Fiscalização - Resolução n°. 27/2012-TCE/AM;
· ART ou RRT de Contrato - Resolução nº 27/2012-TCE/AM;
· Diário de Obra, devidamente assinado pelos responsáveis técnicos - Art. 2º, III – Resolução n°. 27/2012-TCE/AM;
· Termo de Conclusão ou do Recebimento definitivo da obra, na forma do Art. 140 da Lei 14.133/21, quando for o caso e Art. 38, alínea "l" da Resolução n°. 12/2012-TCE/AM;
· Relatório de Execução de Receita e Despesas;
· Comprovante de recolhimento do saldo de recursos do convênio, quando houver - Art. 38, alínea "j" do da Resolução nº 12/2012-TCE/AM; e,
· Cópia do Termo de Encerramento da Conta Específica e Comprovante do Extrato bancário zerado, após o encerramento da conta corrente e aplicação.
Os documentos relacionados nesta Fase III estão disponíveis no Manual de Prestação de Contas da Secretária de Estado de Educação e Desporto Escolar – SEDUC.
Ademais, a Prefeitura Municipal de ____________ fica ciente de que demais documentos poderão ser exigidos pela Administração Pública ao longo da execução do objeto bem como após o encerramento deste.
Portanto, considerando as Prestações de Contas serão avaliadas:
· Contas Regulares: Quando os demonstrativos (Anexos) expressam, de forma clara e objetiva, a exatidão, a legalidade e a otimização na aplicação dos recursos, que poderão ser certificados, através da documentação anexada na Prestação de Contas.
· Contas Regulares com ressalva: São contas que apresentam impropriedades ou falhas de natureza formal, tais como: Aplicação de parte do recurso de maneira imprópria, preenchimento incorreto de anexos, ausência de relatórios, ausência de assinaturas, etc. E em todas as situações que não se caracterize a ocorrência de falta grave ou que represente dano ao erário público. Na hipótese a equipe técnica deve diligenciar ao Convenente, orientando-o e auxiliando-o na correção dos equívocos cometidos, inclusive quando for o caso, comunicando a necessidade de se recolher aos cofres da SEDUC/SEFAZ as quantias impugnadas ou glosadas, e prevenindo a reincidência desses fatos nas próximas aplicações de recursos recebidos por força de convênios ou similares.
· Contas Irregulares: Conforme explicações antes, a irregularidade fica caraterizada quando se der qualquer infringência de norma ou legislação, bem como o desvio de objetos propostos, igualmente, quando as diligências impostas não forem cumpridas (neste caso uma prestação regular com ressalva pode-se tornar irregular). Enfim, quando se perceber um explicita prejuízo ao erário público.

14. METAS A SEREM ATINGIDAS
8. TÍTULO DO PROJETO:




Deve indicar e quantificar os resultados esperados, de modo a permitir a verificação de seu cumprimento, além da identificação do nº de beneficiários do projeto.
Exemplo: Realizar a reforma da Escola _________, no município de ____/AM, possibilitando assim recuperar os ambientes degradados, com a reforma das salas/quadra/telhado oferecendo assim aos alunos serviços educacionais de qualidade, com segurança e confiabilidade, evitando assim a evasão escolar. Desta maneira, iremos beneficiar 500 (quinhentos) alunos do Ensino Fundamental e/ou Médio do referido Município.



15. PARÂMETROS DE AFERIÇÃO DOS RESULTADOS





· É também uma importante ferramenta para viabilizar o monitoramento e a avaliação, uma vez que permite reorientações de rumo e possibilitam a avaliação do impacto econômicos ou sociais das ações desenvolvidas sobre a realidade na qual o projeto irá intervir. 
· Informar quais instrumentais técnicos que serão utilizados para aferir as metas e resultados.
Ex1: Do grau de satisfação do público-alvo, que poderá ser indicado por meio de pesquisa de satisfação, declaração de entidade pública ou privada local e declaração do conselho de política pública setorial, entre outros.
· Ex2: Citar os impactos econômicos ou sociais do objeto proposto.

	16. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PARA ATINGIR AS METAS

12. JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA




	ETAPA/FASE
	DESCRIÇÃO DAS METAS
	ESPECIFICAÇÃO DAS AÇÕES PARA ATINGIR A META (ATIVIDADES)
	INDICADOR
	QTD.
	EXECUÇÃO

	
	
	
	
	
	ÍNICIO
	TÉRMINO

	



Etapa I – Fase de Iniciação
	Pontuar as metas, conforme o planejamento da Execução das Atividades


Ex: Reunião 
	· Execução das ações para alcance dos objetivos, resultados esperados e cumprimentos das metas:


Ex: Reunião para a elaboração da Minuta do Edital (incluindo os anexos como o Termo de Referência e a Minuta do Contrato
	Indicar a unidade de medida que melhor caracterize o produto de cada meta, etapa ou fase.

Ex: Empresa(s)
	Indicar a quantidade prevista para cada unidade de medida.





Ex:
N° do público alvo.
	Registrar a data referente ao início de execução da meta.



Ex: 1º mês
	Registrar a data referente ao término da execução da meta. 



Ex: 2º mês




	
Etapa II – Fase de Planejamento
	Ex: Publicação do Edital de Abertura de Licitação
	· Publicação do Edital de Abertura da Licitação
	Ex: Empresa(s)
	Ex: Nº de Empresa(s) Vencendora(s)
	3º mês
	4º mês

	
	Ex: Processo Licitatório
	· Realização da Licitação

	Ex: Empresa(s)
	Ex: Empresa(s)
	4º mês
	6º mês

	

Etapa III – Fase de Execução
	Ex: Obra
	· Início da Obra (comprovada por meio da emissão da Ordem de Serviço(s) – OS).
· Conclusão da Obra.

	Ex: Empresa(s) Vencedora(s) Da Licitação.

	Ex: 01 ou mais
	7º mês
	12º mês




Atenção: Ao preencher o campo de início e término escrever quanto(s) mês(es), a Proponente precisará para executar cada meta, favor não escrever nome de mês.

17. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
8. TÍTULO DO PROJETO:



		RESUMO DO ORÇAMENTO

	Natureza da Despesa
	Discriminação da Despesa
	Concedente
	Proponente
	Valor Global R$)onente (R$)

	Igual a cópia do Espelho da Emenda Parlamentar (quando for o caso) - 444042
	Auxílios
	R$ 
	R$ 
	R$ 



18. LISTA DE METAS Atenção: Descrever conforme Cronograma Físico-Financeiro da Obra e apresentado a SEDUC.












	META
	ETAPA
	ESPECIFICAÇÃO DA ETAPA
	INDICADOR FÍSICO
	PERÍODO DE EXECUÇÃO

	
	
	
	VALOR 
	ÍNICIO
	TÉRMINO

	Ex: Reforma/Construção da Escola ________________, localizada na ________________, CEP: _________, no Município de ____________/AM.
	1.0
	
	R$ 
	A partir da Emissão da Ordem de Serviço
	Ex: 
240 DIAS

	
	2.0
	
	R$ 
	
	

	
	3.0
	
	R$ 
	
	

	
	4.0
	
	R$ 
	
	

	
	5.0
	
	R$ 
	
	

	
	6.0
	
	R$ 
	
	

	TOTAL GERAL COM BDI (28,35%)
	R$
	
	







19. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO











	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - CONCEDENTE

	METAS
	1º REPASSE
	2º REPASSE
	3º REPASSE
	TOTAL DA CONCEDENTE

	
	R$ 
	R$ CONCEDENTEDA CONCEDENTE
	R$ 
	R$ 




	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - PROPONENTE

	METAS
	1º REPASSE
	2º REPASSE
	3º REPASSE
	TOTAL DA PROPONENTE

	
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 



	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - CONCEDENTE + PROPONENTE

	METAS
	1º REPASSE
	2º REPASSE
	3º REPASSE
	VALOR GLOBAL

	
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 



Observação: Foi apresentado acima um modelo com 3 (três) repasses, entretanto, esse número pode ser menor ou maior em conformidade com o cronograma físico financeiro da obra.


20. DECLARAÇÃO DO PROPONENTE / FUNDAMENTO LEGAL



Declaramos que este Plano de Trabalho está de acordo com:

· Resolução nº 12, de 31 de maio de 2012.
· Resolução nº 27, de 25 outubro de 2012.
· Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.
· Instrução Normativa nº 008, de 17 de setembro de 2004.








21. DECLARAÇÃO DO PROPONENTE


Na qualidade de representante legal da Prefeitura Municipal de ____________, DECLARO para os efeitos legais e sob as penas da lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência junto a qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, em qualquer esfera de governo, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento do Estado, na forma deste plano de trabalho. 
Termos em que pede deferimento. 

Nome do Município/AM, ____de ________________de 2026.




NOME COMPLETO DO PREFEITO
Prefeito Municipal de ___________.


	
22. APROVAÇÃO PELA CONCEDENTE



Plano de trabalho aprovado.


Manaus/AM, _______de ________de 2026.




JANDER DE LIMA LASMAR
Secretário de Estado de Educação e Desporto Escolar – SEDUC




